XNA Racegame
Groep 12

I1a
NHL Hogeschool

Ruben Bakker
Lukas Boonstra
Erik Hofman
Remy Span
Ian Vredenburg
Aanpak en planning

Vanaf het begin hebben wij in de groep een aantal regels voor de groep samengesteld:
1. Altijd github gebruiken voor de code en documenten.
2. Als je niet op school kan komen op tijd aangeven zodat andere groepsleden er rekening mee kunnen houden. En desnoods thuis bezig.
3. Zodra je klaar bent met je class zo veel mogelijk helpen met andere classes.

Onze planning en aanpak zijn erg gaan verschillen van de originele planning.
Een aspect van de planning dat wel gewoon aangehouden is, is het feit dat onze groep elke dag van de vakantie naar school is gegaan om de dag te besteden aan het programmeren van de racegame.

Dit leek ons de meest effectieve aanpak omdat wij op deze manier ervoor konden zorgen dat de mensen met minder ervaring goed en direct hulp konden krijgen. Ook kon er zo beter gecommuniceerd worden tussen de groepsleden.

Origineel hebben wij de taakverdeling aangepast aan het niveau van het desbetreffende groepsgenoot. Tijdens het doorwerken in de vakantie op school werd het al snel duidelijk dat het niet langer mogelijk was om ons aan de originele taakverdeling te houden.

Originele taakverdeling en planning:
Ruben Bakker
- Entity
- Car
Lukas Boonstra
- Game (RaceGame)
- CollisionManager
Erik Hofman
- Checkpoints
- View (GraphicsManager)
Remy Span
- Powerup
- View (GraphicsManager)
Ian Vredenburg
- Map
- Controller (InputManager)

Planning
15 oktober 2013
- Taakverdeling
- Planning
- Beginnen met classes coderen

17 oktober 2013
- Tussen 10 en 13 bij elkaar
- Gesprek met jan om 1 uur

18 oktober 2013
11 uur afspreken in bib

19-20 oktober 2013
- Zelf werken aan eigen classes
- Zelfstudie voor degenen met minder ervaring

21 oktober 2013
- 11 uur op school om te programmeren
- Evaluatie van afgekregen werk

22 oktober 2013
11 uur op school om programmeren

23 oktober 2013
- 11 uur op school om program
- Evaluatie van hoeveelheid werk nog te doen

Uiteindelijke ervaring
Onze originele planning ging ervan uit dat wij de game voor een groot deel af zouden hebben rond 23 oktober. De dagen daarna zouden wij dan de laatste punten van de game kunnen verbeteren.
Analyse

Handleiding racegame

Auto:

Power ups:	Repareert de auto.
Tankt de auto bij.

Pitstop:	Repareert de auto en tankt bij (zelfde effect als de powerup icoontjes)

Checkpoints:	Deze contoleren of je niet vals speelt. Een ronde telt alleen als je langs alle checkpoints bent gereden. (de rode stippen op de map zijn checkpoints, de groene stippen geeft de start/finish weer, zie map)

Gras:	De auto vertraagt als je hier overheen rijdt, blijf dus ten alle tijden op de weg!

Controles:	W	–	Geef gas.
A	–	Stuur naar links.
S	–	Rem af / rij achteruit.
D	–	Stuur naar rechts.

P	–	Pauze.
O	-	Inzoomen.
I	-	Uitzoomen.

ESC –	Exit game

Display:	Middenbalk geeft weer hoeveel ronde’s de auto heeft gereden, en of de auto een powerup nodig heeft.

Spelers:	Het spel is bespeelbaar met 1 of 2 speler(s), de voertuigen worden weergegeven van bovenaf. In geval van 2 spelers zal ieder zijn eigen screen hebben, de camera volgt het voertuig.

Veiligheidseisen:	Als u het spel langer dan twee uren heeft gespeeld neem dan minimaal vijftien minuten rust, dit in verband met gevaar voor epilepsie of last van uw ogen.

Map:
Conclusie

In zeer korte tijd hebben we een onverwachtte prestatie kunnen leveren. De meerderheid van de groep had geen ervaring in C#, en geen enkel groepslid had ervaring met XNA. Ons groepje ging zeer goed van start bij de analyse, en ons klassendiagram nam al snel een goede vorm aan. Eén van onze sterke kanten is dat wij het klassendiagram zeer nouw vastgehouden hebben. Vrijwel alle klassen zijn succesvol en “puur” geïmplementeerd.

Bij het beginnen van het programmeren waren we al snel onder de motorkap bezig. In plaats van ons bezig te houden met resultaten, hielden wij ons bezig met het implementeren van basisstructuren in de code. Dit ging heel lang heel goed, totdat we resultaten op het scherm moesten projecteren. Het dilemma: Terwijl we de onderliggende code schreven, probeerden we delen van bestaande XNA-functies te herschrijven, en dit vond XNA niet bepaald prettig. Met behoud van veel code hebben we toch de bestaande XNA-functies kunnen gebruiken.

Eén van de grotere conflicten die wij hadden was XNA zelf (en in het verlengde; C#). Omdat we onze eigen gang gingen met de code, werkte XNA niet bepaald mee. De gehele content pipeline werkte simpelweg niet omdat wij in een niet-WindowsGame project werkten.

De voorlaatste dag hadden we pas een rijdende auto. Deze maakte gebruik van het bestaande codeskelet dat wij geschreven hadden, en alles ging vrijwel vlekkeloos. Dit was een bron van verbasing, omdat we verwacht hadden onze kerncode te moeten debuggen. Toen de auto eenmaal reed, ging de feature-output exponentieel omhoog. Voor ons was dit een teken van goed-geschreven kerncode.

Al met al hebben wij als groep een zeer goede collaboratie neergezet. Ons groepje had een fantastische samenwerking die vloeiend via GitHub gecentraliseerd werd.
Logboeken

Ruben Bakker
Dagdeel	Activiteit
10 oktober	Analyse gemaakt
11 oktober	Analyse afgemaakt
15 oktober	Alle classes aangemaakt
15 oktober	Eerste draft van Car, Entity RaceGame
16 oktober	Bug fixes
17 oktober	Bug fixes
18 oktober	Update methode voor Car aangemaakt
21 oktober	Code verplaatst naar nieuw project
22 oktober	Enigszins werkende update-methode in Car
23 oktober	Werkende constructor voor Car en Entity
30 oktober	Bug fixes in inputManager
30 oktober	Rijdende auto!
31 oktober	Bug fixes
1 november	Bug fixes

Lukas Boonstra
Dagdeel	Activiteit
10 oktober	Analyse gemaakt
11 oktober	Analyse afgetekend, Git opgezet
15 oktober	RaceGame hoofdklasse gemaakt
15 oktober	Taakverdeling en planning gemaakt
15 oktober	Begonnen met collision detection
15 oktober	Alle klasses aangemaakt met benodigde methodes
16 oktober	Begonnen met de display
17 oktober	Display werkend proberen te maken
18 oktober	Begin met soundtrack manager
18 oktober	Display werkend proberen te maken
21 oktober	Display werkend proberen te maken
22 oktober	Soundmanager verbeterd
23 oktober	Soundmanager verder verbeterd
24 oktober	Bezig geweest met sprites proberen te renderen
28 oktober	RaceGame class herschreven
28 oktober	Graphicsmanager verwijderd
28 oktober	Graphicsmanager gemaakt
28 oktober	RaceGame nog een keer herschreven
29 oktober	Algemene verbeteringen gemaakt
30 oktober	Graphicsmanager verbeterd
30 oktober	Render functies gemaakt
30 oktober	Collision detection werkend gemaakt

Remy Span
Dagdeel	Activiteit
10 oktober	Analyse gemaakt
11 oktober	Analyse afgetekend en GitHub opgezet
12-13 oktober	Oefenen met XNA
15 oktober	Begonnen met PowerUp
15 oktober	Taakverdeling en planning gemaakt
16 oktober	Powerup verbeterd
16 oktober	Begonnen met sprites
17 oktober	Sprites
18 oktober	Update functie voor powerup
19 oktober	Begonnen met soundmanager
20 oktober	Geluiden gezocht en toegevoegd
20 oktober	Werk aan content pipeline
21 oktober	Content werkt!
21 oktober	Bijna alle sprites af
22 oktober	Menu muziek toegevoegd
22 oktober	Comments toegevoegd
22 oktober	Werk aan soundmanager
23 oktober	Muziek werkt
23 oktober	Testmap ingeladen en begin aan graphics
24 oktober	Graphics manager werkend proberen
25-26-27 oktober	Begin met map. Verder sleutelen aan graphics manager.
28 oktober	Graphics manager werkt.
28 oktober	Map afgemaakt
28 oktober	Via draw functies de sprites en map gerenderd
29 oktober	Collision map begonnen en map aangepast
30 oktober	Collision map af en map met pitstop gemaakt
30 oktober	Pitstop gemaakt

Ian Vredenburg
Dagdeel	Activiteit
10 oktober	Analyse gemaakt
11 oktober	Analyse afgetekend en aan GitHub begonnen
12 oktober	Zelfstudie XNA
14 oktober	Zelfstudie XNA
15 oktober	Begonnen met programmeren
16 oktober	Gewerkt aan Controller class. Overgeschakeld naar nieuwe branch in GitHub
17 oktober	Meer unanimiteit in classnamen
18 oktober	Gewerkt in de bibliotheek
21 oktober	Naam van de Controller class aangepast naar InputManager
22 oktober	Meegeholpen met SoundManager
23 oktober	Aan InputManager gewerkt
24 oktober	Vergadering met onze begeleider
28 oktober	Bugfixes
30 oktober	Nieuwe classdiagram gemaakt